## Slide 1
ATELIER D’ECHANGE ET DE PARTAGE D’EXPERIENCE SUR « Le suivi-évaluation des services locaux d’eau potable et d’assainissement, retour d’expériences et échanges de pratiques »
PRÉSENTATION SUR LE SUIVI-ÉVALUATION

## Slide 2: Plan de la présentation
Introduction
Définition du suivi-évaluation
Contexte
Mise en œuvre
Utilisation des résultats
Coûts
Conclusion

## Slide 3: 1. INTRODUCTION: PN-AEPA
Le PN-AEPA : Adoption 2006
Objectif global : OMD 2015
    Accès à l’eau potable
    52% 2005 à 76% en 2015 (rural)
    74% 2005 à 87% en 2015 (urbain)
    Accès à un assainissement adéquat
    10%* en 2005 à 54% en 2015 (rural)
    14% en 2005 à 57%en 2015 (urbain)
Deux volets
    Urbain : Composantes infrastructures AEP et infrastructures AEUE
    Rural : Composantes infrastructures AEP et infrastructures AEUE
      + Cadre unifié d’intervention

## Slide 4: Principaux résultats en 2014
 |  | Résultats 2014 en % |  |  |  | 
 |  |  | Milieu rural |  | Milieu urbain | 
 |  |  | Résultat 2014 | OMD | Résultat 2014 | OMD
Taux d'accès à l'eau potable |  |  | 64,1 | 76 | 87 | 87
Taux d'accès à l'assainissement |  |  | 9 | 54 | 32,04 | 57
Taux de fonctionnalité des PEM |  |  | 88,9 | 100 | - | -
Nombre d'AUE mise en place |  |  | 8645 | 8289 villages |  | -
Nombre d'artisans réparateurs |  |  | 890 | 8289 villages |  | -

## Slide 5: 2 QU’Est-ce QUE LE SUIVI EVALUATION DES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’assainissement?
EN GENERAL
Evaluation et suivi sont deux outils de management:
- Indispensables
- Complémentaires
Le suivi et l'évaluation sont des outils qui permettent d'identifier et de mesurer les résultats des projets, programmes ou politiques.

## Slide 6: QU’Est-ce QUE LE suivi-EVALUATIONDES SERVICES D’EAUPOTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
Comme précédemment définie, le suivi-évaluation des services d’eau potable et d’assainissement et en particulier du PN-AEPA permet de mesurer périodiquement l’atteinte des résultats du PN-AEPA ainsi que la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la pérennité des actions menées.
Autrement dit :
C’est un système qui permet d’avoir une meilleure connaissance des conditions d’accès des populations aux infrastructures eau et assainissement, mais également d’apprécier les résultats et impacts du programme mis en œuvre.
Elle se repose principalement sur trois « blocs » fournissant les
données nécessaires pour :
· la revue des performances et des allocations de ressources,
· le suivi de la mise en œuvre du PN-AEPA
· le suivi des résultats et des impacts du PN-AEPA, notamment en matière de taux d'accès.

## Slide 7: QU’Est-ce QUE LE suivi-EVALUATIONDES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
De façon spécifique, le S-E du PN-AEPA permet de :
· Vérifier la pertinence et le réalisme de la politique et de la stratégie sous-tendant le PN-AEPA au regard des résultats obtenus, et suggérer à intervalles réguliers les adaptations et révisions nécessaires
· Identifier les événements ou situations susceptibles d’influencer le déroulement du programme et proposer les réajustements nécessaires pour une meilleure atteinte des
objectifs du PN-AEPA
· Fournir aux décideurs et acteurs (y compris les bailleurs de fonds) les éléments d’appréciation sur l’état de mise en œuvre et d’avancement des activités du PN-AEPA en mesurant la qualité et le niveau d’atteinte des résultats attendus

## Slide 8: 3. CONTEXTE: Principales motivations
Approche Programme en AEPA
Volonté de lever certaines contraintes:
Avant 2005:
le système de suivi sommaire, uniquement au niveau central
Absence de manuel de suivi évaluation
  inexistence de mécanisme de mise à jour annuelle des données sur les ouvrages d’AEPA; ouvrages non géo référencés; manque de taux d’accès fiables
  incohérence des indicateurs utilisés par les différents acteurs
  absence de suivi global et prospectif du sous-secteur AEPA
  absence d’une vue d’ensemble sur le financement du sous-secteur AEPA

## Slide 9: 3. CONTEXTE: Principales motivations
Volonté de suivre l’avancement en AEPA par rapport aux OMD à partir de 2005:
Inventaire National des ouvrages hydrauliques
Création d’une base de données (INO) mise à jour annuellement
Elaboration d’un manuel de suivi évaluation et des outils et instruments de suivi

## Slide 10: 4. CONTEXTE: Principaux indicateurs
Types | AEP | AEUE
Ind. Activité | Taux de réalisation des PEM; des AEPS | Taux de réalisation de latrines: familiales, école, CSPS, lieux public
Ind. Résultats | Taux d’accès à l’eau potable | Taux d’équipement des écoles; CSPS en latrines Taux d’accès à l’assainissement familial
Ind. Performance du service public | Taux de fonctionnalité des PEM; des AEPS | 
Ind. Performance financière | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins
Ind. Bonne gouvernance | Proportion des AEPS gérées par délégation; Nombre d’AUE reconnues | 
Exemples d’indicateurs utilisés
Types | AEP | AEUE
Ind. Activité | Taux de réalisation des PEM; des AEPS | Taux de réalisation de latrines: familiales, école, CSPS, lieux public
Ind. Résultats | Taux d’accès à l’eau potable | Taux d’équipement des écoles; CSPS en latrines Taux d’accès à l’assainissement familial
Ind. Performance du service public | Taux de fonctionnalité des PEM; des AEPS | 
Ind. Performance financière | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins
Ind. Bonne gouvernance | Proportion des AEPS gérées par délégation; Nombre d’AUE reconnues | 
Notes: Il existe de nombreux indicateurs de l’eau potable et de l’assainissement. Dans le cadre du PN-AEPA, un manuel de Suivi Evaluation présente les différents indicateurs qui doivent contribuer à quantifier les progrès réalisés et les résultats obtenus. Seulement certains d’entre eux sont opérationnalisés.
Ils sont produits régulièrement et ce sont ces indicateurs que vous rencontrerez dans la documentation produite au niveau national. Nous aborderons également les indicateurs produits au niveau international qui, en dépit d’intitulés identiques ne sont pas les mêmes que ceux produits au Burkina.
Cette session doit nous amener à être prudents sur la définition et le mode de calcul des indicateurs. En effet, la construction des indicateurs n’est pas anodine.
Vous verrez que c’est notamment le cas pour le taux d’accès à l’eau potable et le taux d’accès à l’assainissement.
Les indicateurs présentés ici sont les « indicateurs clés » présentés en 1ère partie de l’annuaire statistique.

## Slide 11: SUIVI EVALUATION DU PN-AEPA
Bases de données et le SIG-OMD en milieu rural
La Base de données de l’Inventaire National des Ouvrages (INO) d’AEP conçue en 2005 et couplée au SIG-OMD. Elle a connue sept mises à jour depuis 2008 et permet de calculer annuellement les taux d ’accès à l’eau potable, d’estimer les besoins en ouvrages (PEM) et de calculer d’autres indicateurs sectoriels.

## Slide 12: Bases de données et le SIG-OMD en milieu rural
La Base de données assainissement, conçue en 2011 permet de capitaliser les réalisations annuelles en matière d’assainissement

## Slide 13
4. MISE EN OEUVRE
Coordination et rôle des acteurs
Problèmes rencontrés

## Slide 14: Coordination et rôle des acteurs
2 opérations principales de collecte de données au niveau national:
  Inventaire national des ouvrages d’approvisionnement en eau potable (INO) et la collecte d’informations relatives aux ouvrages d’AEUE:
  Collecte d’informations sur les ouvrages AEP et AEUE réalisés (nombre, type, fonctionnalité…)
  Collecte données auprès des autres acteurs intervenants dans le domaine de l’AEPA (ONG, Associations...):
  Collecte d’informations sur les ouvrages AEP et AUE réalisés et sur les financements en termes de programmation et de réalisation.

## Slide 15: Coordination et rôle des acteurs: National
Structures/acteurs
Directions centrales des autres ministères impliqués
Comité National de Pilotage (CNP)
Cadres
DGRE
Rôle et Responsabilité de SE
Revue annuelle
CaPa
DGAEUE
Coordonnent la mise en œuvre du dispositif de SE
Proposent les indicateurs et assurent le suivi
Traite les données et les diffusent
Rédigent les rapports
Fournissent les informations statistiques dans leur domaine respectif
Contribuent à la mise en œuvre des activités de SE
Suit l’avancement général du programme
Approuve les indicateurs
Evalue annuellement le programme
Formule des recommandations
Approuve les critères de performance
Suit les critères de performance
Suit les modalités de financement
PTF
OSC, Secteur privé, Collectivités
Suivent et évaluent la mise à disposition des fonds et leur utilisation
Appuient la mise en œuvre du SE du PN-AEPA
Participent à la définition des indicateurs
Appuient la mise en œuvre du SE du PN-AEPA
Participent à la définition des indicateurs

## Slide 16: Coordination et rôle des acteurs: Régional
Directions régionales des autres ministères impliqués
DREAHA
Assistent les communes au S-SE
Collectent les informations auprès des acteurs
Supervisent la collecte de données (INO, Assainissement)
Diffusent les informations relatives au S-SE
Rédigent les rapports
Fournissent les informations statistiques dans leur domaine respectif
Contribuent à la mise en œuvre des activités de SE
Contrôle l’exécution du PN-AEPA au niveau régional
Comité Régional de Pilotage (CRP)
Structures/acteurs
Cadres
Rôle et Responsabilité de SE
PTF
Prj&Pg, OSC, Secteur privé, collectivités
Suivent et évaluent la mise à disposition des fonds et leur utilisation
Appuient la mise en œuvre du SE du PN-AEPA
Appuient la mise en œuvre du SE du PN-AEPA
Fournissent les informations relatives à leurs prestations ou à leur domaine d’activité
Suit et évalue les programmes relevant de ses compétences
Conseil Régional

## Slide 17: Coordination et rôle des acteurs: Communal
AUE, fermiers, maintenanciers, artisans réparateurs, usagers
Mairie
Coordonne les activités de SE
Collecte les informations de base du SE
Diffuse les informations relatives à la commune
Suivent l’état des ouvrages
Suivent la gestion des ouvrages
Suivent et évaluent le service de l’eau
Fournissent les informations
Suit et évalue l’exécution des activités de SE
Valide les informations collectées
Conseil Municipal
Structures/acteurs
Cadres
Rôle et Responsabilité de SE
PTF
OSC, entreprises …
Suivent et évaluent la mise à disposition des fonds et leur utilisation
Appuient la mise en œuvre du SE du PN-AEPA
Fournissent les informations relatives à leurs prestations ou à leur domaine d’activité

## Slide 18: Problèmes rencontrés
Les difficultés rencontrées sont entre autres:
instabilité des points focaux communaux
faible appropriation du dispositif par certaines communes
faible équipement en moyens logistiques au niveau régional et central
non exhaustivité des données collectées auprès des acteurs
non-respect des délais de transmission des fiches de collecte renseignées par les acteurs.

## Slide 19
5. UTILISATION DES RESULTATS
Utilisation par le gouvernement
Utilisation par les communes
Flux d’information
Utilisation dans l’élaboration des PCD-AEPA
Dans un processus de monitoring global

## Slide 20: Utilisation par le gouvernement
Domaine | Objectifs | Exemples de supports
Pilotage | Etablir le bilan | Rapports
 | Etablir les prévisions | Rapports, BPO
 | Définir des cibles | Matrice, BPO
 | Préparer des stratégies de mise en œuvre | Rapports
Gestion | Planifier des besoins en ressources financières | BPO
 | Allouer les ressources financières | Matrice, BP, LdF, Arrêté de transfert de fonds
 | Mobiliser les financements | BPO
Commu-nication | Développer le plaidoyer | Rapports, Discours, Dépliants
 | Informer les citoyens | Rapports, Annuaire, Discours, Dépliants
 | Rendre compte | Rapports, Discours
Notes: Exemple données sur les forages (âges, pannes, emplacement etc.)

## Slide 21: Utilisation par les communes
Principales utilisations des résultats par les communes:
élaboration des PCD-AEPA (Ensemencement, Planification)
suivi de la mise en œuvre des PCD-AEPA
Bilan : Point focal communal
Programmation (fonctionnalité des ouvrages, taux d’accès)
mobilisation de financements (Situation actualisée en AEPA)
rendre compte (Coopération décentralisées, PTF, Electorat )
Notes: Exemple données sur les forages (âges, pannes, emplacement etc.)

## Slide 22
Flux d’information
Transmission d’information s brutes
Transmission d’information s traitées
Transmission de rapports
DGRE&
DGAEUE
Echelle Nationale
Comité National de Pilotage (CNP)
Autres Ministères et acteurs
Site Internet,
Tous les acteurs
Revue annuelle
CaPa
Echelle Régionale
Autres Directions Régionales
Comité Régional de Pilotage (CRP)
Acteurs intervenant au niveau régional
Conseil Régional
DREAHA
Echelle Communale
Associations d’usagers, artisans ou opérateurs AEP
Population, OSC,…
Conseil municipal
Mairie

## Slide 23: Utilisation PCD-AEPA
Etapes | Objectif | Acteurs et Rôles
Ensemencement de l’initiative d’élaboration d’un PCD-AEPA | Exposé: les résultats de l’INO relatifs à la commune, normes et critères en matière d’AEPA | CM : Organise l’Atelier que le maire préside Participants: CM, point focal AEPA, CVD, AUE, PTF de la commune, responsable coutumiers… DREAHA et DRS : Animent l’atelier
Planification | Détermination des orientations de développement du secteur AEPA et objectifs du PCD-AEPA à partir des taux d’accès Arbitrage et programmation physique et financière des projets en exploitant les taux d’accès | BE : Apporte son expertise et son assistance technique à la Commission Ad hoc Com Ad hoc : Détermine les orientations de développement du secteur AEPA au regard du diagnostic dans l’optique d’atteindre les OMD.

## Slide 24: Utilisation monitoring global
Pour le monitoring global, le dispositif de SE est basé sur:
une chaine opérationnelle de collecte, de traitement et de diffusion d’informations
des outils d’aide à la décision à l’échelle nationale, régionale et communale
des cadres de dialogue impliquant tous les groupes d’acteurs : Gouvernement, Collectivités, PTF, OSC, Secteurs privés, chercheurs, etc

## Slide 25: Coût financier de la collecte des données
Mise à jour de l’INO et collecte d’informations relatives aux ouvrages d’AEUE: 140 millions de FCFA/an environ.
Collecte de données auprès des acteurs intervenant dans l’AEPA en milieu rural: 60 millions de FCFA/an environ .
Mécanismes de financement
Précédemment financées avec l’appui de certains PTF (ASDI, DANIDA,GIZ, AFD) à travers des paniers communs, les activités de collecte de données sont financées par le budget de l’Etat depuis 2012.

## Slide 26: 7. CONCLUSION
Acquis: Organisation institutionnelle, Approche méthodologique, Implication des parties prenantes
Leçons tirées de l’expérience: Mise à disposition de moyens financiers et matériels à temps, amélioration de la supervision de la collecte de données, appropriation du dispositif de SE par les communes, communication avec les acteurs
Chantiers en cours: dispositif intégré de SE, programmation communale, monitoring des services publics d’eau potable au niveau local, révision des normes et critères

## Slide 27: MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION!