## Slide 1
Élaboration d’une stratégie municipale concertée dans la commune urbaine de Dschang pour l’accès à l’eau et l’assainissement
M. Etienne Sonkin Maire de la Commune Urbaine de Dschang B.P. 169 Dschang, Cameroun
Dans le cadre d’un programme conduit par le pS-Eau et le PDM Financé par le Ministère français des Affaires étrangères

## Slide 2
DSCHANG

## Slide 3: Dschang : une merveille au plein cœur de l’Ouest Cameroun
Dschang qui veut dire en langue locale « palabre) est la 1ère Capitale de la région Bamiléké (grand Ouest du Cameroun) jusqu’en 1963;
Situé à 300 km de la côte atlantique (Douala, capitale économique) et 400 km de la capitale politique du Cameroun (Yaoundé), Dschang est actuellement le Chef lieu du département de la Menoua dans la province de l’Ouest qui en compte 8;
Ville de montagne (2740 m d’altitude) et au micro – climat agréable (20°C), Dschang a été adoptée depuis 1935 par les européens qui y avaient bâtie un village touristique (Centre Climatique) qui fait aujourd’hui la fierté de la ville;

## Slide 4: Dschang : une merveille au plein cœur de l’Ouest Cameroun (suite)
Dschang a une grande richesse culturelle à travers les chefferies traditionnelles qu’elle abrite (Foto et Foreke Dschang), son marché des Arts, son office de tourisme qui est le tout premier du genre au Cameroun;
Temple du savoir, la ville de Dschang est le seul chef lieu de département qui abrite l’une des six universités d’Etat du Cameroun (14 000 étudiants en 2005);
Population estimée à 70 000 habitants. Le Conseil Municipal compte 25 membres.

## Slide 5: Lancement du processus d’élaboration de la stratégie Mesures préalables
Un processus conduit par un maire et son équipe motivés et disponibles
Mobilisation d’un appui externe. Compétences requises : expertise eau et assainissement + médiation + animation (ERA Cameroun)
Communication permanente entre appui externe et équipe municipale
Bien identifier les antécédents conflictuels, facteurs de blocage potentiel du processus

## Slide 6: Étape 1 d’élaboration de la stratégie Diagnostic technique : état de la situation sur le terrain
Visite physique des infrastructures qui permet de connaître :
  Le taux de couverture
  Le taux de fonctionnement des équipements
  Les raisons du dysfonctionnement
Le diagnostic fournit une analyse par niveau de service (puits, sources, pompes à mains, mini-réseau d’eau potable / latrines, fosses septiques, etc.)
Nov. à Janv. 2005

## Slide 7: Étape 1 d’élaboration de la stratégie Diagnostic acteurs : rencontres avec les acteurs
Écoute de chaque acteur de l’offre (eau et assainissement) pour connaître son point de vue sur :
  son rôle et sa mission
  Son positionnement dans l’offre de service
  Les difficultés rencontrées
Écoute de chaque acteur de la demande pour connaître:
  Son niveau de satisfaction du service
  Son appréciation du rôle des acteurs de l’offre
Présentation du processus et de la plus-value pour chacun
Conséquence : adhésion à la dynamique
Nov. à Janv. 2005

## Slide 8: Étape 2 d’élaboration de la stratégie Présentation et mise en débat du pré-diagnostic
Chaque catégorie d’acteurs est invitée par le maire à débattre
40 personnes présentes pour 1 journée
  Les acteurs de l’offre : opérateur national, service technique déconcentré de l’Etat, 2 exploitants mini réseaux (1 privé, 1 communautaire), 3 comités de gestion (gravitaire),
  Les acteurs de la demande : usagers domestiques, résidences étudiantes, hôtels, laveries voitures, établissements publics, etc.
Restitution intégrale des discussions par catégorie d’acteurs
Réactions et débats entre tous les acteurs
Résultats :
Les acteurs identifient leurs problèmes et proposent des solutions
partage du pré-diagnostic et mise en évidence des lacunes et fausses pistes
Prise de confiance de chacun dans le processus
Jan. 2006

## Slide 9: Étape 3 d’élaboration de la stratégie Du pré-diagnostic au diagnostic
L’expert tire les enseignements de la mise en débat du pré-diagnostic
Il organise des rencontres complémentaires avec les acteurs clés
Il met en évidence les points sensibles et les hiérarchise
Jan. À Fév. 2006

## Slide 10: Étape 4 d’élaboration de la stratégie Validation des diagnostics technique et acteurs
Atelier final du diagnostic
Le diagnostic présente :
  Le niveau de service (taux de couverture, qualité, etc.)
  Les rôles clarifiés des acteurs (qui fait quoi et avec qui) et les manques de collaboration
  Les pistes de solutions
Résultat
  Adhésion de tous les acteurs au diagnostic
Fév. 2006

## Slide 11: Étape 5 d’élaboration de la stratégie Les solutions faisables
L’experte étudie la faisabilité des solutions proposées par les acteurs (aspects techniques, financiers et de gestion)
Cette étape nécessite des rencontres supplémentaires avec les acteurs de l’offre
L’expert identifie les solutions faisables et les solutions alternatives
Mars à avril 2006

## Slide 12: Étape 6 d’élaboration de la stratégie Les solutions retenues avec les usagers
Réunions publiques (quartier) avec les acteurs de la demande pour arrêter collectivement les options les mieux adaptées pour chaque zone
Mai à juin 2006

## Slide 13: Étape 7 d’élaboration de la stratégie (en cours) Définition d’un plan d’actions
D’ici fin octobre 2006
Proposé par l’expert
Pour répondre à des objectifs clairement identifiés
Le plan d’actions comprend :
  Les zones d’intervention
  Les solutions techniques appropriées
  Les formations
  Un planning (priorités à court, moyen et long terme)
  Les modes de mise en œuvre et de coordination des actions
  Des pistes de financements des actions

## Slide 14: Étape 8 d’élaboration de la stratégie (à venir) Atelier de validation du plan d’actions
novembre 2006
Cet atelier est l’aboutissement du processus
Il rassemblera :
  Les acteurs locaux
  Les partenaires au développement (coopération décentralisée, bailleurs de fonds, État, etc.)

## Slide 15: Étape 9 d’élaboration de la stratégie (à venir) Articulation avec le futur plan de développement local (PDL)
Les résultats de ces travaux posent des bases pour l’élaboration de la composante eau du PDL
L’exercice de la concertation pourra être répliqué aux autres secteurs (éducation, santé, etc.)

## Slide 16: Enseignements et leçons tirés du processus
La concertation nécessite un temps suffisant pour la mobilisation et la maturation des acteurs (minimum 6 mois)
Elle permet :
  Un apprentissage de la concertation entre la mairie et tous les acteurs
  D’apprendre à connaître et reconnaître l’autre
  De clarifier les enjeux
  D’aboutir à un cadre propice pour les actions à venir
  De mobiliser les partenaires au développement (AIMF, Nantes, etc.)
  D’impliquer la population et de l’aider à s’approprier la démarche

## Slide 17
Je remercie le PDM et le pS-Eau (France) qui nous ont accompagné dans l’élaboration et la conduite de ce processus
JE VOUS REMERCIE
DE VOTRE ATTENTION