2010

2007/8

2006

2002

# Normes
AFNOR
NF P 15-900

Source d’inspiration

Elaboration des normes 2451x

Processus de
validation ISO

Phase de test 10 sites Afrique

Définition de la méthodologie de test des normes

Partage de la méthodologie avec d’autres régions PED

Bilan de la phase test sur l’ensemble des sites africains

Revue des normes et propositions d’amendements

Elaboration du Guide d’application des normes ISO

Version 2 des normes + Guide

Application à large échelle en Afrique

2004

Création
du TC 224

Création
du groupe
ad hoc PED

Phase pilote : environ 2 ans

Etape 1

 Identification de toutes les parties intéressées

 Concertation

Mise en place d’un Comité de pilotage paritaire et désignation ou recrutement d’un animateur

Etape 2

 Analyse conjointe de l’intégralité du contenu des normes

 Vision concertée des objectifs d’amélioration du service

 Analyse des gaps par rapport à la situation constatée actuellement

 Identification des plans d’action prioritaires pour combler les gaps

 Choix des indicateurs et design du système de monitoring

Fin
du test

SI pas de consensus sur les actions priori-taires à mettre en œuvre ou SI les plans d’action sont irréalistes dans le contexte actuel du site

SINON

Etape 3

 Mise en œuvre des programmes d’action prioritaires

 Monitoring des indicateurs

 Coordination avec le niveau africain et les partenaires extérieurs

Etape 4

 Analyse de l’impact des plans d’action prioritaires

Amélioration globale de la qualité des services et du management

Etape 5

 Bilan et capitalisation

 Participation à la rédaction du Guide d’appplication des normes

Etape 6

 Poursuite de la mise en œuvre des normes sous une forme éventuellement rénovée

Mise à jour de la vision concertée et des plans d’action

AAE, CT 224 
PARTENAIRES

Appui
technique

Retour au processus ISO d’enquête et de modification éventuelle des normes

Premier bilan partiel